Приложение № 2

к постановлению Администрации

п. Подтесово № 161-п от 22 .11.2017 г

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | | | Показатель результативности |
| начала реализации | | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | | | | |  |
| Мероприятие 1.1  Применение правил благоустройства, утверждены решением Подтесовского поселкового Света депутатов от 31.08.2017 г № 11-29 по результатам публичных слушаний | | Специалист администрации Н.А. Колпакова  Зам главы поселка  Е.Ю. Цимерман | | 2018 | | 2018 | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | | | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | | Специалист администрации Н.А. Колпакова  Зам главы поселка  Е.Ю. Цимерман | | 2018 | | 2022 | Обновление архитектурного облика поселка | | | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | | Специалисты администрации Н.А. Колпакова  О.А.Аникьева  Зам главы поселка  Е.Ю. Цимерман | | 2018 | | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | | | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства в год |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;**  **Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды.**  **Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.** | | | | | | | | | | |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.**  **в том числе:** | |  | 2018 | | 2022 | | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов поселка Подтесово | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе | | |
| - Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | | Специалист администрации Н.А. Колпакова | 2018 | | 2022 | | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению № 7 :к Программе | | |
| - Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | | Специалист администрации Н.А. Колпакова | 2018 | | 2022 | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий  в поселке Подтесово | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве | | |
| Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | | Специалист администрации Н.А. Колпакова | 2018 | | 2022 | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий  Северо-Енисейского района | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ | | |
| **Благоустройство общественных пространств**  **в том числе:** | |  | 2018 | | 2022 | | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе | | |
| - Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | | Специалист администрации Н.А. Колпакова | 2018 | | 2022 | | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе | | |
| - Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | | Специалист администрации Н.А. Колпакова | 2018 | | 2022 | | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). | | |
| **Мероприятие 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | |  | 2018 | | 2022 | | Повышение уровня и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе | | |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | | Специалист администрации Н.А. Колпакова  Зам главы поселка  Е.Ю. Цимерман | 2018 | | 2019 | | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 1 ежегодно | | |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | | Специалисты администрации Н.А. Колпакова  О.А. Аникьева | 2018 | | 2020 | | Привлечение юридических лицам и индивидуальных предпринимателей к благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% | | |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | |  | 2018 | | 2020 | | Повышение уровня и качества благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельных участков |  | | |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | | Специалист администрации Н.А. Колпакова  Зам главы поселка  Е.Ю. Цимерман | 2018 | | 2019 | | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 1 ежегодно | | |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | Специалист администрации Н.А. Колпакова  Зам главы поселка  Е.Ю. Цимерман | 2018 | | 2018 | | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе | | |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | | Специалист администрации Н.А. Колпакова  Зам главы поселка  Е.Ю. Цимерман | 2018 | | 2020 | | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% | | |
| 2.4.4. Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в п. Подтесово | | Зам. главы поселка  Е.Ю. Цимерман | 2018 | | 2022 | | Повышение уровня и качества жизни населения района | Увеличение объектов центральной системы холодного водоснабжения в поселке. | | |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Зам. главы поселка  Е.Ю. Цимерман | | 2018 | | 2020 | | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | | ежегодно | |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Зам. главы поселка  Е.Ю. Цимерман | | 2018 | | 2020 | | Формирование концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения | | обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте Администрации информации по благоустройству территории | |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Администрация поселка Подтесово | | 2018 | | 2020 | | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории Северо-Енисейского района | | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно | |

Глава п. Подтесово \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Лейбович

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к постановлению Администрации

п. Подтесово № 161-п от 22 .11.2017 г

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | п. Подтесово пер. Талалихина 3/2 | Пер.  Талалихина 3/2 | Торговый павильон |  | 24:12:0350101:9 | 54 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ИП  244700403797 |
| 2 | п. Подтесово пер. Талалихина 3/1 | Пер.  Талалихина 3/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350101:50 | 65 | 1 | 1 на здании | нет | Велосипедная парковка | Есть/ требуется ремонт | ИП  244703648499 |
| 3 | п. Подтесово пер. Талалихина 2/2 | Пер.  Талалихина 2/2 | магазин |  | 24:12:0350101:105 | 270 | 2 | 2 на здании | нет | нет | Есть | ИП  241200017438 |
| 4 | п. Подтесово пер. Талалихина 3 | Пер.  Талалихина 3 | магазин |  | 24:12:0350101:3 | 1168 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ООО "ЕНИСЕЙТОРГФЛОТ" 2447007641 |
| 5 | п. Подтесово ул. Пушкина 6а/1 | ул. Пушкина6а/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350102:5 | 60 | 1 | нет | нет | нет | Есть | ИП  241200002819 |
| 6 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 14 а | Ул. Пушкина 14 а | Торговый павильон |  | 24:12:0350102:4 | 64 | 1 | нет | нет | нет | Нет проезда | ИП 244700130540 |
| 7 | п. Подтесово Ул. Северная 38 | Ул. Северная 38 | Торговый павильон |  | 24:12:0350106: 28 | 116 | 1 | нет | нет | нет | Нет проезда | ИП  244700091146 |
| 8 | п. Подтесово Ул. Северная 36 | Ул. Северная 36 | Торговый павильон |  | нет |  | 1 | нет | нет | нет | Нет проезда |
| 9 | п. Подтесово пер. Заводской 28А | пер. Заводской 28А | Торговый павильон |  | 24:12:0350120:36 | 50 | 1 | нет | нет | Велосипедная парковка | Есть проезда | ИП |
| 10 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 75/4 | Ул. Пушкина 75/4 | Торговый павильон |  | 24:12:0350115:28 | 66 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ИП  244703847180 |
| 11 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 75/3 | Ул. Пушкина 75/3 | Торговый павильон |  | 24:12:0350115:27 | 100 | нет | нет | нет | нет | нет проезда | ИП  241200016554 |
| 12 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 75В | Ул. Пушкина 75В | Торговый павильон |  | 24:12:0350115:51 | 66 | нет | нет | нет | нет | нет проезда | ИП |
| 13 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 75а | Ул. Пушкина 75а | Торговый павильон |  | 24:12:0350115:28 | 96 | 1 | нет | нет | нет | нет проезда | ИП  244700115301 |
| 14 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 78 | Ул. Пушкина 78 | магазин |  | 24:12:0350144:2 | 1102 | 1 | 1 на здании | нет | нет | нет проезда | ИП |
| 15 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 44 | Ул. Пушкина 44 | магазин |  | 24:12:0350161:10 | 1558 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ООО «Енисейторгфлот» 2447007641 |
| 16 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 30 | Ул. Пушкина 30 | Торговый павильон |  | 24:12:0350129:136 | 100 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ИП  244703842351 |
| 17 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 30/1 | Ул. Пушкина 30/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350129:66 | 887 | 1 | 1 на здании | нет | вазоны | нет проезда | ИП  244700119000 |
| 18 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 30/3 | Ул. Пушкина 30/3 | Торговый павильон | аренда | 24:12:0350129:147 | 100 | нет | нет | нет | нет | Есть бетонные/ не требуется ремонт | 244702025597 |
| 19 | п. Подтесово  Ул. Пушкина 28 | Ул. Пушкина 28 | магазин | Земля и строение в собственности | 24:12:0350129:134 | 84 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть ремонт не требуется | ООО "ГЕРМЕС" 2447009590 |
| 20 | П. Подтесово пер. Заводской 7 | пер. Заводской 7 | магазин |  | 24:12:0350114:3 | 1422 | 1 | 1 | нет | Велосипедная парковка | Есть/ требуется ремонт | Три собственника |
| 21 | П. Подтесово ул. Калинина 37а/1 | ул. Калинина 37а/1 | Аптечный магазин |  | 24:12:0350129:1 | 195 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ООО "ЗДРАВУШКА" 2447010203 |
| 22 | П. Подтесово ул. Калинина 37а/3 | ул. Калинина 37а/3 | Павильон бытового обслуживания «сапожная мастерская» |  | 24:12:0350129:72 | 56 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ИП  241200047376 |
| 23 | П. Подтесово ул. Калинина 37а/2 | ул. Калинина 37а/2 | Торговый павильон |  | 24:12:0350129:25 | 60 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ИП 244702131732 |
| 24 | П. Подтесово ул. Калинина 41 | ул. Калинина 41, 41а | Два магазина , общественное пространство - сквер |  | 24:12:0350129:3 | 3646 | 3 | 1 | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ООО «Енисейторгфлот» 2447007641 |
| 25 | П. Подтесово ул. Калинина 12а | ул. Калинина 12а | Торговый павильон |  | 24:12:0350130:5 | 205 | 1 | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ООО «Квин»  2412006164 |
| 26 | П. Подтесово ул. Калинина 51 | ул. Калинина 51 | магазин |  | 24:12:0350134:4 | 384 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |
| 27 | П. Подтесово ул. Калинина 51/1 | ул. Калинина 51/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350134:6 | 120 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ИП |
| 28 | П. Подтесово ул. Пушкина 52 | ул. Пушкина 52 | Торговый павильон |  | 24:12:0350137:34 | 120 | нет | нет | нет | вазоны | Есть/ требуется ремонт | ИП 244700204858 |
| 29 | П. Подтесово ул. Пушкина 52/1 | ул. Пушкина 52/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350137:35 | 150 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ИП  244702359247 |
| 30 | П. Подтесово пер. Октябрьский, 11 | пер. Октябрьский, 11 | магазин |  | 24:12:0350126:3 | 510 | 1 | 1 на здании | нет | нет | нет проезда | ИП |
| 31 | П. Подтесово пер. Октябрьский, 16 | пер. Октябрьский, 16 | Здание для торговли, на реконструкции | Земля и строение в собственности | 24:12:0350154:2 | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет проезда | ИП 241200007648 |
| 32 | П. Подтесово ул. Ул. Мичурина 84 | ул. Мичурина 84 | магазин | Земля и строение в собственности | 24:12:0350127:3 | 858 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | Ип  241200007648 |
| 33 | П. Подтесово ул. Пер. Рабоче-Крестьянский 12а | Пер. Рабоче-Крестьянский 12а | Торговый павильон |  | 24:12:0350128:10 | 66 | 1 | нет | нет | нет | нет проезда | ИП  244702631358 |
| 34 | П. Подтесово пер. Советский 20/1  Советский 20/2 | Пер.  Советский 20/1  Советский 20/2 | Торговый павильон, прилегающая территория для дальнейшего расширения |  | 24:12:0350164:263  24:12:0350164:300 | 28  170 | 1 | нет | нет | нет | нет проезда | ИП |
| 35 | П. Подтесово ул.  О. Кошевого 3 | Ул.  О. Кошевого 3 | магазин | Земля и строение в собственности | 24:12:0350136:11 | 199 | 1 | 1 на здании | 1 | вазоны | нет проезда | ИП  241200033567 |
| 35 | П. Подтесово ул.Калинина 12 | ул.  Калинина 12 | Местная религиозная организация православный приход Свято-Никольского Храма п. Подтесово Енисейской Епархии Русской православной церкви(московского патриархата) | безвозмездное пользование | 24:12:0350130:3 | 2034 | нет | 1 на здании | 1 | вазоны | Есть/ требуется ремонт | 2412006622 |
| 37 | П. Подтесово ул. Калинина 10 | ул. Калинина 10 | Объект социального и коммунального –бытового назначения (Баня) | аренда | 24:12:0350101:104 | 947 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт | ООО "ГРАНД РЕАЛ"  2447009656 |
| 38 | П. Подтесово ул. Калинина 8 | ул. Калинина 8 | Контора ООО КУ «Союз» ,«Нордвик»,  Контора Подтесовского производственного участка ООО "Енисейэнергоком»" | аренда | 24:12:0350101:8 | 538 | 1 | 1 на здании | 1 | нет | Есть/ требуется ремонт | 2447012722  2447012666 |
| 39 | П. Подтесово ул. Калинина 2 | ул. Калинина 2 | Территория филиал ООО «Енисейского речного пароходства " ПРЭБ флота |  | 24:12:0350101:52 | 183149 | Возле проходной 1 | Возле проходной есть | нет | 3 шт.. велосипедных парковок | Есть/ ремонт не требуется | 2451000582 |
| 40 | П. Подтесово ул. Первомайская 13 | Первомайская 13 | Бар «Провинция» |  | 24:12:0350132:2 | 613 | нет | 1 на здании | нет | нет | Есть/ ремонт требуется | ООО "ГРАНД ПЛЮС" 2447007360 |
| 41 | П. Подтесово ул. Полевая 20 | Полевая 20 | Не завершённое строительство жилого дома |  | 24:12:0350176:2 | 5 283 | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 42 | П. Подтесово ул. Калинина 5 | Калинина 5 | Территория Подтесовского филиала краевого государственного автономного профессионального начального образовательного учреждения "Красноярский техникум транспорта и сервиза» |  | 24612:0350102:17 | 25 129 | 2 | 2 шт. На зданииях | нет | Песочница, горка качеля | Есть/ ремонт требуется | 2464021364 |

Глава п. Подтесово \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Лейбович

(подпись) (расшифровка подписи)