АДМИНИСТРАЦИЯ П. ПОДТЕСОВО

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

## КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

09.04.2018г.                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   № 45-п

п. Подтесово

О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству

и озеленению территории п. Подтесово

На основании Правил благоустройства территории поселка Подтесово, утвержденных решением Подтесовского поселкового Совета депутатов № 11-29 от 31.08.2017 года,   в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории поселка Подтесово, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово (далее – двухмесячник по благоустройству) с 20 апреля 2018 года по 20 июня 2018 года.

- Утвердить состав комиссии  по организации и проведению двухмесячника по благоустройству, согласно приложения № 1.

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, согласно приложения № 2.

- Рекомендовать руководителям  организаций обеспечить участие коллективов в мероприятиях двухмесячника по благоустройству.

- Утвердить график проведения мероприятий двухмесячника по благоустройству для организаций  поселка Подтесово, согласно приложения № 3.

- Рекомендовать депутатам Подтесовского поселкового Совета провести работу с  населением по избирательным округам, в целях активного участия жителей в мероприятиях двухмесячника по благоустройству.

- Оповестить жителей поселка Подтесово о проведении двухмесячника по благоустройству.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселка Подтесово Цимермана Е.Ю.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте п. Подтесово в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу после  официального опубликования в информационном издании «Подтёсовский Вестник».

Глава п. Подтесово                                                                         А.М.Лейбович

Приложение №1

к постановлению

администрации п. Подтесово

от 09.04.2018г.  № 45-п

СОСТАВ

комиссии по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению территории поселка Подтесово

| Лейбович А.М. | Глава поселка Подтесово, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Цимерман Е.Ю. | зам. главы поселка Подтесово |
| Колпакова Н.А. | специалист по благоустройству |

Аникьева О.А.                ведущий специалист администрации

По согласованию           депутат  Подтёсовского поселкового Совета депутатов

Приложение №2

к постановлению

администрации п.Подтесово

от  09.04.2018 г. № 45-п

План

мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению территории поселка Подтесово

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | - Организационные мероприятия |  |
| 1.1.Предоставление графиков по уборке и вывозу мусора с территорий многоквартирных домов | Руководители управляющих компаний; | До 24.04.2018г |
| 1.2.Привлечение автотранспорта для вывоза мусора в период двухмесячника | Специалист по благоустройству, Руководители управляющих компаний, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности | В течение двухмесячника |
| 1.3. Патрулирование в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора на территориях приведения мероприятий двухмесячника | Комиссия по организации и проведению весеннего двухмесячника, Отделение полиции п.Подтесово | Постоянно |
| 1.4.Обеспечение участия школьников, учащихся техникума в проведении мероприятий двухмесячника | Специалист по работе с молодежью, руководители учреждений образования | В течение двухмесячника |
| 1.5.Обеспечение участия жителей п.Подтесово в проведении очистки придомовой территорий МКД, (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жильцами) организация вывоза мусора | Комиссия по организации и проведению весеннего двухмесячника, руководители управляющих компаний | В течение двухмесячника |
|  | - Мероприятия по благоустройству |  |
| 2.1.Приведение в надлежащее состояние памятника погибшим воинам в1941-1945 гг. | Администрация п. Подтесово | До 08.05.2018г. |
| 2.2.Планировка и восстановление дорожного полотна и обочин в местах проведения ремонтных работ на инженерных сетях поселка | ООО «Енисейэнергоком» | В течение двухмесячника |
| 2.3.Организация ликвидации несанкционированных свалок, проведение месячника «Зеленая весна -2017» | Комиссия по организации и проведению весеннего двухмесячника, специалист по работе с молодежью | В течение двухмесячника |
| 2.4.Приведение в порядок внешнего вида зданий торговых предприятий и павильонов | Комиссия по организации и проведению весеннего двухмесячника, руководители торговых предприятий, индивидуальные предприниматели | В течение двухмесячника |
| 2.5.Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм, ограждений, клумб, замена непригодных к эксплуатации | Комиссия по организации и проведению весеннего двухмесячника | июнь |
| 2.6.Установка скамеек, урн у подъездов жилых домов, на территории поселка | Руководители управляющих компаний, комиссия по организации и проведению весеннего двухмесячника | июнь |
| 2.7.Приведение в порядок дорожно-знаковой информации: - ремонт и помывка дорожных знаков; - установка дорожных знаков . | Комиссия по организации и проведению весеннего двухмесячника | В течение двухмесячника, в соответствие с адресной программой по установке дорожно-знаковой информации в на 2018 год. |
|  | - Мероприятия по озеленению |  |
| 3.1.Снос аварийных и сухостойных стволов погибших деревьев на территории скверов, парка «Центральный», вдоль пер. Березового, МКД | Специалист администрации по благоустройству, руководители предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели, управляющие компании | В течение двухмесячника |
| 3.2.Посадка деревьев и кустарников |  | май |
| 3.3.Подготовка клумб, посадка и поливка цветов |  | май - июнь |

Приложение №3

к постановлению

администрации п.Подтесово

от 09.04.2018 г.   № 45-п

ГРАФИК

проведения мероприятий двухмесячника по благоустройству и озеленению

для организаций поселка Подтесово

| дата | наименование мероприятий | ответственные |
| --- | --- | --- |
| До 25 апреля | Расчистка территории памятника от снега | Специалист по работе с молодежью |
| 27 апреля в 14-00 4 мая в 14-00 | проведение мероприятий по благоустройству на закрепленных территориях | территорию и объем работ определяет председатель комиссии |
| Ежедневно | Работы по благоустройству в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок на территории поселка по договору с Енисейским районным центром занятости населения | специалист по благоустройству |
| 4-8 мая | Окраска памятника, трибуны | специалист по благоустройству |
| 22-31 мая | посадка деревьев по ул. Калинина возле Дома культуры, территории МКД | специалист по благоустройству ООО «Енисейэнергоком», Коллектив Дома культуры, население |
| До 20 мая | 1.провести акарицидную обработку от клещей места массового отдыха (6,4 га). 2.провести дервтизацию открытых территорий (парк «Центральный»). | Глава п. Подтесово |
| Май - июня | мероприятия по озеленению поселка | зам. главы поселка Подтесово, специалист по благоустройству определяют объем работ, обеспечивают рассадным материалом |
| июнь | Установка урн по ул. Калинина | Специалист по работе с молодежью, специалист по благоустройству |
| С 14 мая | Проведение рейдов по выявлению нарушений правил благоустройства. | специалист по благоустройству, административная комиссия |