Администрация п.Подтесово

Енисейского района

## Красноярского края

12.09.2019г.                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               № 85-п

п. Подтесово

О проведении осеннего месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

На основании Правил благоустройства территории поселка Подтесово, утвержденных решением Подтесовского поселкового Совета депутатов № 11-29 от 31.08.2017 года,   в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории поселка Подтесово, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести осенний месячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово (далее – месячник по благоустройству) с 13 сентября 2019 года по 13 октября 2019 года.

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству, согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению.

- Рекомендовать руководителям  организаций, структурных подразделений, учреждений, индивидуальным предпринимателям принять действенные меры по благоустройству территорий, занимаемых и закрепленных за организациями, предприятиями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями, а также обеспечить участие коллективов в мероприятиях месячника по благоустройству.

- Утвердить график проведения мероприятий месячника по благоустройству, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать депутатам Подтесовского поселкового Совета провести работу с  населением по избирательным округам, в целях активного участия жителей в мероприятиях месячника по благоустройству.

- Оповестить жителей поселка Подтесово о проведении месячника по благоустройству.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Подтёсовский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте п.   Подтесово Енисейского района в сети Интернет – подтесово.рф

Врио Главы п.Подтесово                                                                Н.А.Колпакова

|  |  | Приложение №1 к постановлению администрации п.Подтесово от 12.09.2019 г. № 85-п |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по подготовке и проведению осеннего месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1.Организация патрулирования в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок, сжигания мусора, уборке сухой и горючей растительности на территории поселка | Административная комиссия, отделение полиции п.Подтесово | Постоянно |
| 1.2. Обеспечение участия школьников, учащихся техникума в проведении мероприятий двухмесячника | Специалист по работе с молодежью, руководители учреждений образования | В течение месячника |
| 1.3.Обеспечение участия жителей п.Подтесово в проведении очистки придомовой территорий МКД и частного сектора (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жильцами) | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний | В течение месячника |
| 2.Мероприятия по благоустройству |  |  |
| 2.1. Организация санитарной очистки скверов, парков, газонов, зон, жилой зоны | Администрация п. Подтесово | В течение месячника |
| 2.2.Планировка и восстановление дорожного полотна и обочин, восстановление благоустройства и озеленения в местах проведения ремонтных работ на инженерных сетях поселка | ООО «Енисейэнергоком» | В течение месячника |
| 2.3. Проведение общепоселкового субботника по очистки берегов реки Енисей в рамках «Дня Енисея» | Администрация п. Подтесово | 28.09.2019г. |
| 2.4.Организация ликвидации несанкционированных свалок | Администрация п. Подтесово | В течение месячника |
| 2.5.Приведение в порядок внешнего вида зданий торговых предприятий и павильонов | руководители торговых предприятий, индивидуальные предприниматели | В течение месячника |
| 2.6.Осуществление ремонта и малых архитектурных форм, ограждений. | Администрация п. Подтесово | В течение месячника |
| 2.7.Приведение в порядок дорожно-знаковой информации: - ремонт и помывка дорожных знаков; - установка дорожных знаков . | Администрация п. Подтесово | В течение месячника |
| 2.8. Очистка стен зданий, опор, ограждений от объявлений. | Администрация п. Подтесово | В течение месячника |
| 3.Мероприятия по озеленению |  |  |
| 3.1.Снос аварийных и сухостойных стволов погибших деревьев | Администрация п. Подтесово, Руководители организаций всех форм собственности. | В течение месячника |
| 3.2.Посадка деревьев и кустарников |  | сентябрь |
| 3.3.Подготовка вазон и клумб к зимнему периоду |  | сентябрь |

|  |  | Приложение №2 к постановлению администрации п.Подтесово от 12.09.2019 г. № 85-п |
| --- | --- | --- |

График

мероприятий по подготовке и проведению осеннего месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

| дата | наименование мероприятий | ответственные |
| --- | --- | --- |
| 20 сентября в 14-00 ч. 27 сентября в 14-00 ч. | Субботник в местах массового отдыха населения: парк «Центральный», сквер речников, скверы вдоль р. Енисей, «Памятник павшим воина в 1941-1945гг» | Администрация п. Подтесово |
| 28 сентября в 11-00 | День Енисея - очистка береговой линии р. Енисей в пределах территории поселка Подтесово (район «Кекура»). | Администрация п. Подтесово |
| 13сентября -30 сентября | Мероприятия по озеленению и подготовки к зимнему периоду клумб и цветников | Администрация п. Подтесово |