АДМИНИСТРАЦИЯ П. ПОДТЕСОВО

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

## КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

16.04.2020 г.                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   №  36-п

п. Подтесово

О проведении весеннего месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

На основании Правил благоустройства территории поселка Подтесово, утвержденных решением Подтесовского поселкового Совета депутатов № 1-2 от 20.02.2020 года,   в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории поселка Подтесово, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово (далее – двухмесячник по благоустройству) с 20 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года.

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению.

- Рекомендовать руководителям  организаций обеспечить участие коллективов в мероприятиях двухмесячника по благоустройству.

- Утвердить график проведения мероприятий двухмесячника по благоустройству для организаций  поселка Подтесово, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать депутатам Подтесовского поселкового Совета провести работу с  населением по избирательным округам, в целях активного участия жителей в мероприятиях двухмесячника по благоустройству.

- Оповестить жителей поселка Подтесово о проведении двухмесячника по благоустройству.

7. Рекомендовать все  работы в рамках  мероприятий  двухмесячника по благоустройству выполнять  с соблюдением всех санитарных требований и мер безопасности, необходимых в период распространения коронавирусной инфекции.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселка Подтесово

9. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Подтёсовский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте п.   Подтесово Енисейского района в сети Интернет – подтесово.рф.

Глава п. Подтесово                                                                         А.М.Лейбович

Приложение № 1

к постановлению

администрации п.Подтесово

от  16.04.2020 г. №36 -п

План

мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | - Организационные мероприятия |  |
| 1.1. Проведение организационно- информационного совещания (дистанционно) по проведению двухмесячника по благоустройству | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний, управдом МКД на самообслуживание | До 22.04.2020 |
| 1.2.Предоставление графиков по уборке и вывозу мусора с территорий многоквартирных домов | Руководители управляющих компаний, управдом МКД на самообслуживание | До 26.04.2020г |
| 1.3.Привлечение автотранспорта для вывоза мусора в период двухмесячника | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности | В течение двухмесячника |
| 1.4. Патрулирование в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора на территориях приведения мероприятий двухмесячника | Административная комиссия, ведущий специалист по землепользованию, градостроительству | Постоянно |
| 1.5.Обеспечение участия школьников, учащихся техникума в проведении мероприятий двухмесячника | Специалист по работе с молодежью, руководители учреждений образования | В течение двухмесячника после окончания периода самоизоляции |
| 1.6.Обеспечение участия жителей п.Подтесово в проведении очистки придомовой территорий МКД, (расклейка обращений к жителям), организация вывоза мусора | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний | В течение двухмесячника |
|  | - Мероприятия по благоустройству |  |
| 2.1. Приведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | Руководители учреждений | До 07.05.2020г |
| 2.2.Приведение в надлежащее состояние «Памятника погибшим воинам в1941-1945 гг.» | Администрация п. Подтесово | До 07.05.2020г. |
| 2.3.Планировка и восстановление дорожного полотна и обочин в местах проведения ремонтных работ на инженерных сетях поселка | ООО «Енисейэнергоком» | Постоянно |
| 2.4.Организация ликвидации несанкционированных свалок | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника |
| 2.5.Приведение в порядок внешнего вида зданий торговых предприятий и павильонов | Администрация п. Подтесово, руководители торговых предприятий, индивидуальные предприниматели | В течение двухмесячника |
| 2.6.Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм, ограждений, клумб, спортивных сооружений | Администрация п. Подтесово, специалист по работе с молодежью, руководитель стадиона «Водник» | июнь |
| 2.7.Приведение в порядок дорожно-знаковой информации: - ремонт дорожных знаков; - установка дорожных знаков ; - нанесение дорожной разметки. | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника. |
| 2.8.Очистка стен зданий, опор, ограждений, остановки, досок объявлений от объявлений и информации | Администрация п. Подтесово, УК | В течение двухмесячника. |
| 2.9. Размещение в СМИ и на сайте администрации информации о двухмесячнике по благоустройству. | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника. |
| 2.10 Представление отчетов в администрацию района | Администрация п. Подтесово | Еженедельно |
| 2.11 Всероссийская акция «Международный день соседа» | Администрация п. Подтесово, УК | 25.05 - 05.06.2020г |
|  | - Мероприятия по озеленению |  |
| 3.1.Снос аварийных и сухостойных стволов погибших деревьев на территории скверов, парка «Центральный», вдоль пер. Березового, по ул. Калинина (напротив пожарной части), МКД | Администрация п. Подтесово, руководители предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели, управляющие компании | В течение двухмесячника |
| 3.2.Посадка деревьев и кустарников возле Дома культуры |  | май |
| 3.3.Подготовка клумб, посадка и поливка цветов |  | май - июнь |

Приложение №2

к постановлению

администрации п.Подтесово

от 16.04.2020 г.   № 36-п

ГРАФИК

Проведения мероприятий весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

| дата | наименование мероприятий | ответственные |
| --- | --- | --- |
| С 29 апреля по 8 мая | Проведение мероприятий по благоустройству на закрепленных территориях учреждений, предприятий и МКД (центр поселка) | Руководители учреждений, жители МКД |
| С 8 мая по 31 мая | Проведение мероприятий по благоустройству на закрепленных территориях МКД | Жители МКД |
| Ежедневно с мая | Работы по благоустройству в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок на территории поселка по договору с Енисейским районным центром занятости населения, уборка улиц от ТКО | Администрация п. Подтесово |
| 6, 7 мая в 15-00ч. | Субботники по благоустройству и санитарной очистки территории поселения по ул. Калинина | Администрация п. Подтесово |
| 6-8 мая | Покраска звезды на памятнике | Администрация п. Подтесово |
| конец мая – начало июня | Посадка деревьев возле Дома Культуры , территории МК | Дом культуры, жители МКД |
| До 20 мая | 1. провести акарицидную обработку от клещей в местах массового пребывания населения поселка (7,4 га). 2. провести дератизацию открытых территорий (парк «Центральный»). | Администрация п. Подтесово |
| конец мая – начало июня | Мероприятия по озеленению поселка (посадка цветов, снос аварийных и сухостойных погибших деревьев и веток на территориях скверов, парка «Центральный», по ул. Калинина (напротив пожарной части), вдоль пер. Березового, МКД) | Администрация п. Подтесово определяют объем работ, обеспечивают рассадным материалом |
| С 8 июня по 5июля | Проведение 1 этапа ежегодного конкурса по благоустройству территории поселка | комиссии по организации и проведению конкурса по благоустройству |
| 25.05 - 05.06.2020г | Проведение Всероссийской акции «Международный день соседа» | Администрация п. Подтесово, УК, жильцы МКД |
| С 11 мая | Проведение рейдов по выявлению нарушений правил благоустройства. | Административная комиссия |