АДМИНИСТРАЦИЯ П. ПОДТЕСОВО

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

## КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

16.04.2021 г.                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  №  34 - п

п. Подтесово

О проведении весеннего двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

На основании Правил благоустройства территории поселка Подтесово, утвержденных решением Подтесовского поселкового Совета депутатов № 1-2 от 20.02.2020 года,   в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории поселка Подтесово, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово (далее – двухмесячник по благоустройству) с 20 апреля 2021 года по 20 июня 2021 года.

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению.

- Рекомендовать руководителям  организаций обеспечить участие коллективов в мероприятиях двухмесячника по благоустройству.

- Утвердить график проведения мероприятий двухмесячника по благоустройству для организаций  поселка Подтесово, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать депутатам Подтесовского поселкового Совета провести работу с  населением по избирательным округам, в целях активного участия жителей в мероприятиях двухмесячника по благоустройству.

- Оповестить жителей поселка Подтесово о проведении двухмесячника по благоустройству.

7. Рекомендовать все  работы в рамках  мероприятий  двухмесячника по благоустройству выполнять  с соблюдением всех санитарных требований и мер безопасности, необходимых в период распространения коронавирусной инфекции.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселка Подтесово.

9. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Подтёсовский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте п.   Подтесово Енисейского района в сети Интернет – подтесово.рф.

Глава п. Подтесово                                                                         А.М.Лейбович

Приложение № 1

к постановлению

администрации п.Подтесово

от  16.04.2021 г. № 34-п

План

мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | - Организационные мероприятия |  |
| 1.1. Проведение организационно- информационного совещания | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний, управдом МКД на самообслуживание | 26.04.2021 г |
| 1.2.Предоставление графиков по уборке и вывозу мусора с территорий многоквартирных домов | Руководители управляющих компаний, управдом МКД на самообслуживание | До 26.04.2021г |
| 1.3.Привлечение автотранспорта для вывоза мусора в период двухмесячника | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности | В течение двухмесячника |
| 1.4.Определение порядка вывоза мусора с ООО « Рециклинговой компанией» | Глава п. Подтесово | До 30.04.2021г |
| 1.5. Патрулирование в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора на территориях приведения мероприятий двухмесячника | Административная комиссия, ведущий специалист по землепользованию, градостроительству | Постоянно |
| 1.6.Обеспечение участия школьников, учащихся техникума в проведении мероприятий двухмесячника | Специалист по работе с молодежью, руководители учреждений образования | В течение двухмесячника |
| 1.7.Обеспечение участия жителей п.Подтесово в проведении очистки придомовой территорий МКД, (расклейка обращений к жителям), организация вывоза мусора | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний | В течение двухмесячника |
|  | - Мероприятия по благоустройству |  |
| 2.1. Приведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | Руководители учреждений | До 08.05.2021г |
| 2.2.Приведение в надлежащее состояние «Памятника погибшим воинам в1941-1945 гг.» | Администрация п. Подтесово, Совет ветеранов. | До 08.05.2021г. |
| 2.3.Планировка и восстановление дорожного полотна и обочин в местах проведения ремонтных работ на инженерных сетях поселка | ООО «Енисейэнергоком» | Постоянно |
| 2.4.Организация ликвидации несанкционированных свалок | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника |
| 2.5.Приведение в порядок внешнего вида зданий торговых предприятий и павильонов | Администрация п. Подтесово, руководители торговых предприятий, индивидуальные предприниматели | В течение двухмесячника |
| 2.6.Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм, ограждений, клумб, спортивных сооружений | Администрация п. Подтесово, специалист по работе с молодежью, руководитель стадиона «Водник» | июнь |
| 2.7.Приведение в порядок дорожно-знаковой информации: - ремонт дорожных знаков; - установка дорожных знаков; - нанесение дорожной разметки. | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника. |
| 2.8.Очистка стен зданий, опор, ограждений, остановки, досок объявлений от объявлений и информации | Администрация п. Подтесово, УК | В течение двухмесячника. |
| 2.9. Размещение в СМИ , на сайте администрации и соц. сетях информации о двухмесячнике по благоустройству. | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника. |
| 2.10 Всероссийская акция «Международный день соседа» | Администрация п. Подтесово, УК | Май - июнь 2021г |
|  | - Мероприятия по озеленению |  |
| 3.1.Снос аварийных и сухостойных стволов погибших деревьев на территории скверов, парка «Центральный», вдоль пер. Березового, по ул. Калинина (напротив пожарной части), МКД | Администрация п. Подтесово, руководители предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели, управляющие компании | В течение двухмесячника |
| 3.2.Подготовка клумб, посадка и поливка цветов на территории поселка |  | май - июнь |
| 3.3.Посадка деревьев и кустарников вдоль улицы Калинина |  | май |

Приложение №2

к постановлению

администрации п.Подтесово

от 16.04.2021 г. № 34-п

ГРАФИК

Проведения мероприятий весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

| Дата | Наименование мероприятий | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| С 26 апреля по 8 мая | Проведение мероприятий по благоустройству на закрепленных территориях учреждений, предприятий и МКД (центр поселка) | Руководители учреждений, жители МКД |
| С 19.04 по 26.04 | В рамках мероприятий весенней акции «Неделя добра» субботник «Спаси дерево» на территории Памятника, сквера речников | Администрация п. Подтесово |
| 24 апреля | Субботник 2.0 на территории Памятника, сквера речников | МБУ «Молодежный центр Енисейского района» |
| С 8 мая по 31 мая | Проведение мероприятий по благоустройству на закрепленных территориях МКД, частный сектор (весь поселок) | Жители МКД |
| Ежедневно с мая | Работы по благоустройству в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок на территории поселка по договору с Енисейским районным центром занятости населения, уборка улиц от ТКО | Администрация п. Подтесово |
| 6 мая | Субботники на территории поселка «Зеленая Россия» | МБУ «Молодежный центр Енисейского района» |
| 6, 7 мая в 15-00 ч. | Субботники по благоустройству и санитарной очистки территории поселения по ул. Калинина | Администрация п. Подтесово |
| 6-8 мая | Ремонтные работы на территории Памятника | Администрация п. Подтесово |
| До 20 мая | 1. Проведение акарицидной обработки от клещей в местах массового пребывания населения поселка. 2. Проведение дератизации открытых территорий (парк «Центральный»). | Администрация п. Подтесово |
| Конец мая – начало июня | Мероприятия по озеленению поселка (посадка цветов, снос аварийных и сухостойных погибших деревьев и веток на территориях скверов, парка «Центральный», по ул. Калинина (напротив пожарной части), вдоль пер. Березового, МКД) | Администрация п. Подтесово определяют объем работ, обеспечивают рассадным материалом |
| С 1 июня по 10 июня | Посадка цветов в сквере речников в рамках мероприятий «бабушкины цветы» | КГБУ СО «КЦСОН «Северный»» |
| С 7 июня по 1 июля | Проведение 1 этапа ежегодного конкурса по благоустройству территории поселка | комиссии по организации и проведению конкурса по благоустройству |
| 25.05 - 05.06 | Проведение Всероссийской акции «Международный день соседа» | Администрация п. Подтесово, УК, жильцы МКД |
| С 10 мая | Проведение рейдов по выявлению нарушений правил благоустройства. | Административная комиссия |