АДМИНИСТРАЦИЯ П. ПОДТЕСОВО

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

20.04.2023 г.                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     № 47-п

п. Подтесово

О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

1. На основании Правил благоустройства территории поселка Подтесово, утвержденных решением Подтесовского поселкового Совета депутатов № 1-2 от 20.02.2020 года, в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории поселка Подтесово, администрация п. Подтесово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово (далее – двухмесячник по благоустройству) с 28 апреля 2023 года по 30 июня 2023 года.

Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Рекомендовать руководителям организаций обеспечить участие коллективов в мероприятиях двухмесячника по благоустройству.

Утвердить график проведения мероприятий двухмесячника по благоустройству для организаций поселка Подтесово, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Рекомендовать депутатам Подтесовского поселкового Совета провести работу с населением по избирательным округам, в целях активного участия жителей в мероприятиях двухмесячника по благоустройству.

Оповестить жителей поселка Подтесово о проведении двухмесячника по благоустройству.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселка Подтесово.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Подтёсовский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте п. Подтесово Енисейского района в сети Интернет – подтесово.рф.

И.п. главы п. Подтесово                                              О.А. Гареева

Приложение № 1

к постановлению

администрации п. Подтесово

от 20.04.2023 г. № 47-п

План

мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 Проведение организационно- информационного совещания | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний, управдом МКД на самообслуживание | 28.04.2023 |
| 1.2 Предоставление графиков по уборке и вывозу мусора с территорий многоквартирных домов | Руководители управляющих компаний, управдом МКД на самообслуживание | До 28.04.2023 |
| 1.3 Привлечение автотранспорта для вывоза мусора в период двухмесячника | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности | В течение двухмесячника |
| 1.4 Определение порядка вывоза мусора с ООО «Рецинглинковой компанией» | Глава п. Подтесово | До 30.04.2023 |
| 1.5 Патрулирование в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора на территориях приведения мероприятий двухмесячника | Административная комиссия, ведущий специалист администрации по благоустройству, ведущий специалист администрации по землепользованию, градостроительству | Постоянно |
| 1.6 Обеспечение участия школьников, учащихся техникума в проведении мероприятий двухмесячника | Специалист по работе с молодежью, руководители учреждений образования | В течение двухмесячника |
| 1.7 Обеспечение участия жителей п. Подтесово в проведении очистки придомовой территорий МКД, (расклейка обращений к жителям), организация вывоза мусора | Администрация п. Подтесово, руководители управляющих компаний | В течение двухмесячника |
| Мероприятия по благоустройству |  |  |
| 2.1 Приведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | Руководители учреждений | До 08.05.2023 |
| 2.2 Приведение в надлежащее состояние «Памятника погибшим воинам в 1941-1945 гг.» | Администрация п. Подтесово, Совет ветеранов. | До 08.05.2023 |
| 2.3 Приведение в надлежащее состояние памятного знака участникам локальных войн | Администрация п. Подтесово, Специалист по работе с молодежью | До 08.05.2023 |
| 2.4 Планировка и восстановление дорожного полотна и обочин в местах проведения ремонтных работ на инженерных сетях поселка | ООО «Енисейэнергоком» | Постоянно |
| 2.5 Мероприятия по организации ликвидации несанкционированных свалок | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника |
| 2.6 Приведение в порядок внешнего вида зданий торговых предприятий и павильонов | Администрация п. Подтесово, руководители торговых предприятий, индивидуальные предприниматели | В течение двухмесячника |
| 2.7 Установка скамеек, урн в скверах, у подъездов многоквартирных домов | Администрация п. Подтесово, индивидуальные предприниматели, управляющие компании, специалист по работе с молодежью | Июнь |
| 2.8 Проведение ремонта, покраски фасадов зданий, благоустройство прилегающих территорий | Администрация п. Подтесово, индивидуальные предприниматели | В течение двухмесячника |
| 2.9 Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм, ограждений, клумб, спортивных сооружений | Администрация п. Подтесово, специалист по работе с молодежью, руководитель стадиона «Водник», УК | Июнь |
| 2.10 Приведение в порядок дорожно-знаковой информации: - ремонт дорожных знаков; - установка дорожных знаков; - нанесение дорожной разметки. | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника |
| 2.11 Очистка стен зданий, опор, ограждений, остановки, досок объявлений от объявлений и информации | Администрация п. Подтесово, УК | В течение двухмесячника |
| 2.12 Размещение в СМИ , на сайте администрации и соц. сетях информации о двухмесячнике по благоустройству. | Администрация п. Подтесово | В течение двухмесячника |
| 2.13 Всероссийская акция «Международный день соседа» | Администрация п. Подтесово, УК | Май - июнь 2023 |
| Мероприятия по озеленению |  |  |
| 3.1 Снос аварийных, сухостойных деревьев и санитарная обрезка на территориях скверов, парка «Центральный», пер. Советского и ул. Калинина, аллеи на дебаркадер | Администрация п. Подтесово, руководители предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели, управляющие компании | В течение двухмесячника |
| 3.2 Подготовка клумб, посадка и поливка цветов на территории поселка |  | Май - июнь |

Приложение № 2

к постановлению

администрации п. Подтесово

от 20.04.2023 г. № 47-п

ГРАФИК

Проведения мероприятий весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории поселка Подтесово

| Дата | Наименование мероприятий | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| С 28 апреля по 8 мая | Проведение мероприятий по благоустройству на закрепленных территориях учреждений, предприятий и МКД (центр поселка) | Руководители учреждений, жители МКД |
| Апрель-май | Субботники на территориях Памятника ВОВ, парка, скверов, памятных знаков | Администрация, МБУ «Молодежный центр Енисейского района», Совет ветеранов, Дом культуры |
| 8-31 мая | Проведение мероприятий по благоустройству на закрепленных территориях МКД, частный сектор (весь поселок) | Жители МКД |
| Ежедневно с мая | Работы по благоустройству, в том числе ликвидация несанкционированных свалок на территории поселка по договору с Енисейским районным центром занятости населения, уборка улиц от ТКО | Администрация п. Подтесово |
| 2-5 мая | Субботники на территории поселка «Зеленая Россия» | МБУ «Молодежный центр Енисейского района» |
| 4-5 мая в 15-00 ч. | Субботники по благоустройству и санитарной очистки территории поселения по ул. Калинина | Администрация п. Подтесово |
| 6-8 мая | Ремонтные работы на территории Памятника | Администрация п. Подтесово |
| 16-20 мая | В рамках мероприятий весенней акции «Неделя добра» субботник «Спаси дерево» на территории парка, Памятника, сквера речников | Администрация п. Подтесово |
| До 25 мая До 30 июня | 1. Проведение акарицидной обработки от клещей в местах массового пребывания населения поселка. 2. Проведение дератизации открытых территорий (парк «Центральный»). | Администрация п. Подтесово |
| Конец мая – начало июня | Мероприятия по озеленению поселка (посадка цветов, снос аварийных, сухостойных деревьев и санитарная обрезка на территориях скверов, парка «Центральный», пер. Советского и ул. Калинина, аллеи на дебаркадер). | Администрация п. Подтесово определяют объем работ, обеспечивают рассадным материалом |
| 1-10 июня | Посадка цветов в сквере речников в рамках мероприятий «Бабушкины цветы» | КГБУ СО «КЦСОН «Северный»» |
| С 7 июня по 1 июля | Проведение 1 этапа ежегодного конкурса по благоустройству территории поселка | комиссии по организации и проведению конкурса по благоустройству |
| 27.05 - 27.06 | Проведение Всероссийской акции «Международный день соседа» | Администрация п. Подтесово, УК, жильцы МКД |
| С 10 мая | Проведение рейдов по выявлению нарушений правил благоустройства. | Административная комиссия |