АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОДТЕСОВО

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

11.05.2023 г.                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                № 57-п

п. Подтесово

О внесении изменений в постановление администрации поселка Подтесово от 31.10.2017 года №144-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», статьей 17 Устава поселка Подтесово, постановлением Администрации поселка Подтесово от 28.09.2016 г. № 129-п «Об утверждение Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Подтесово, их формировании и реализации», Администрация п. Подтесово постановляет:

1. Внести в постановление Администрации поселка Подтесово от 31.10.2017 № 144-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Раздел 5 «Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере благоустройства территории поселка Подтесово» дополнить абзацем следующего содержания:

«Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;

- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;

- благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;

- улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение 4.1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» «Информация об источниках финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать постановление в информационном издании «Подтёсовский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы п. Подтесово.

4. Постановление вступает в силу после опубликования в информационном издании «Подтёсовский Вестник».

Глава п. Подтесово                                                                              А.М. Лейбович

Приложение № 1 к Постановлению

№ 57-п от 11.05.2023 г.

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки государственной программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Устав поселка Подтесово постановление Администрации поселка Подтесово от 28.09.2016 г. № 129-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Подтесово, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель | Администрация поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края |
| Участники Программы | Администрация поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края, Управляющие компании, жители поселка |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В целях реализации целей Программы подпрограммы не выделяются. Отдельные мероприятия Программы: 1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; 2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово |
| Задачи Программы | 1. обеспечение формирования единого облика муниципального образования 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период. | приложение № 1, № 2 к паспорту муниципальной программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы | общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников составит 38349,02 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 5 308,02 тыс. рублей; 2019 год - 3 584,89 тыс. рублей; 2020 год - 3 693,72 тыс. рублей; 2021 год – 5 213,53 тыс. рублей; 2022 год – 13 806,94 тыс. рублей; 2023 год – 6741,92 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета – 6 574,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3 235,86 тыс. рублей; 2019 год - 3 338,87 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. средства краевого бюджета – 30558,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 1 992,14 тыс. рублей; 2019 год - 175,73 тыс. рублей; 2020 год - 3 500,00 тыс. рублей; 2021 год – 4 900,00 тыс. рублей; 2022 год – 13 605,15 тыс. рублей; 2023 год – 6385,1 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. средства местного бюджета – 506,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 52,28 тыс. рублей; 2019 год - 70,29 тыс. рублей; 2020 год - 120,07 тыс. рублей; 2021 год – 50,2 тыс. рублей; 2022 год – 138,76 тыс. рублей; 2023 год – 74,82 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. иные источники – 709,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 27,74 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 73,65 тыс. рублей; 2021 год – 263,33 тыс. рублей; 2022 год – 63,03 тыс. рублей; 2023 год – 282,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. |

Приложение № 2

к Постановлению № 57-п от 11.05.2023

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня на 2023 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь общая/ жилая кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | Доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ул. Калинина, 33 | 4200,0 | № 1 от 30.07.2022 | 30.07.2022 | 1 373,00 | 516,00 | 2 | Подготовка территории к началу работ, уборка мусора, посадка кустарников и цветов | ООО УК «Комфорт - Сервис» |
|  | ул. Калинина, 11 | 1278 | № 1 от 30.08.2022 | 30.08.2022 | 1 246,60 | 1 246,60 | 2 | Подготовка территории к началу работ, уборка мусора, посадка кустарников и цветов | ООО УК «Комфорт - Сервис» |
|  | ул. Калинина, 59 | 404,8 | № 1 от 19.09.2022 | 17.08.2022 | 966,00 | 966,00 | 2 | Подготовка территории к началу работ, уборка мусора, посадка кустарников и разбивка цветников | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 13 | 577,7 | № 1 от 22.08.2022 | 22.08.2022 | 1 271,31 | 1 271,31 | 2 | Подготовка территории к началу работ, уборка мусора, посадка кустарников и разбивка цветников | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 9 | 347,4 | № 1 от 20.09.2022 | 21.09.2022 | 551,00 | 551,00 | 2 | Подготовка территории к началу работ, уборка мусора, посадка кустарников и разбивка цветников | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 11 | 578,7 | № 1 от 20.09.2022 | 21.09.2022 | 1 334,01 | 1 334,01 | 2 | Подготовка территории к началу работ, уборка мусора, посадка кустарников и разбивка цветников | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 81 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Ульяны Громовой, 18 | 493,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Ульяны Громовой, 20 | 508,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Заводской, 30 | 497,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 96 | 529,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 98 | 528,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 100 | 522,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 102 | 486,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 104 | 496,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 106 | 509,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Рабоче-Крестьянский, 3 | 495,7 | * | * | * | * | * | * | Самоуправление |
|  | пер. Рабоче-Крестьянский, 4 | 615,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Рабоче-Крестьянский, 17 | 526,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер Рабоче-Крестьянский, 17а | 495,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Октябрьский, 3 | 610,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Октябрьский, 20 | 750,0 | * | * | * | * | * | * | Самоуправление |
|  | пер. Талалихина, 13 | 2226,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 17 | 501,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 19 | 495,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 21 | 485,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 22 | 332,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Калинина, 26 | 335,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 28 | 351,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 53 | 497,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 55 | 355,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 57 | 334 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 63 | 510 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 65 | 506,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 67 | 409,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 69 | 396,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 71 | 405 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 2 а | 487,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Пушкина, 4 а | 499,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Пушкина, 12 | 4138 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Комфорт -Сервиз» |
|  | ул. Пушкина, 36 | 500 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Пушкина, 79 | 326,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 85 | 381,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Союз» |
|  | ул. Пушкина, 86 | 341,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 91 | 501,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Пушкина, 93 | 503,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Пушкина, 95 | 501,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 151 | 530,0 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 85 | 335,6 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 86 | 329,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 87 | 339,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная,88 | 412,2 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 90 | 407,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 92 | 336,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 94 | 339,1 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 110 | 747,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Олега Кошевого, 8 | 559,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 82 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 85 | 332,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 87 | 409,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 88 | 428,5 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 89 | 411 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 90 | 358,9 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 91 | 337 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 92 | 385,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 93 | 331,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 134 | 338,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 132 | 337,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая, 30 | 762,4 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Полевая, 32 | 740 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Полевая, 33 | 541,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая, 35 | 494,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая, 37 | 338,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая,78 | 333,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Полевая, 80 | 342,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Некрасова, 20 | 510,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 4 | 640,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Заводской, 6 | 628,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 8 | 485,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Заводской, 22 | 409,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 24 | 504,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 26 | 332,6 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Заводской, 28 | 365,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Советский, 3 | 477,3 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Советский, 15 | 504,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Советский, 17 | 531,7 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Советский, 17 а | 517,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Советский, 19 а | 494,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Советский, 19 б | 522,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |

Глава п. Подтесово                                        _________           А.М. Лейбович

(подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Постановлению № 57-п от 11.05.2023

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | КЦСР | КВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024годы» | всего расходное обязательство по программе | х | х | х | х | 6741,92 | 0,00 | 0,00 | 6741,92 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | х | х | х | х | 6741,92 | 0,00 | 0,00 | 6741,92 |
| Отдельное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего расходное обязательство по программе | х | х | х | х | 6741,92 | 0,00 | 0,00 | 6741,92 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | 094 | 0503 | 06000S4590 | 244 | 6741,92 | 0,00 | 0,00 | 6741,92 |

Приложение № 4

к Постановлению № 57-п от 11.05.2023

Приложение № 4.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024годы» | Всего | 6741,92 | 0,00 | 0,00 | 6741,92 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 6385,10 | 0,00 | 0,00 | 6385,10 |
|  |  | внебюджетные источники | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
|  |  | местный бюджет | 74,82 | 0,00 | 0,00 | 74,82 |
| Отдельное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 6741,92 | 0,00 | 0,00 | 6741,92 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 6385,10 | 0,00 | 0,00 | 6385,10 |
|  |  | внебюджетные источники | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
|  |  | местный бюджет | 74,82 | 0,00 | 0,00 | 74,82 |