АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОДТЕСОВО

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

__.09.2023 г.                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                        № ПРОЕКТ

п. Подтесово

О внесении изменений в постановление администрации поселка Подтесово от 31.10.2017 года №144-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», статьей 17 Устава поселка Подтесово, постановлением Администрации поселка Подтесово от 28.09.2016 г. № 129-п «Об утверждение Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Подтесово, их формировании и реализации», Администрация п. Подтесово постановляет:

1. Внести в постановление Администрации поселка Подтесово от 31.10.2017 № 144-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»» следующие изменения:

1.1. В разделе 3 п. 3.2. изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать постановление в информационном издании «Подтёсовский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы п. Подтесово.

4. Постановление вступает в силу после опубликования в информационном издании «Подтёсовский Вестник».

Исполняющий полномочия

Главы п. Подтесово                                                                              О.А. Гареева

Приложение 1

К Постановлению Администрации

от __.09.2023 № __-п

3.2. Показатели оценки состояния сферы благоустройства

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующими показателями:

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |
| - Количество многоквартирных домов на территории поселка | ед. | 124 |
| 1.1 в том числе количество многоквартирных домов признанных аварийными. | ед. | 17 |
| 1.2. в том числе дом находящийся на территории краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования (ул. Калинина дом 3) | ед. | 1 |
| 1.3. в том числе количество и площадь многоквартирных домов на территории поселка нуждающихся в благоустройстве дворовой территории | ед./ тыс. кв. м | 106/ 205,199 |
| - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 23 |
|  | тыс. кв. м. | 61,978 |
| - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (дома) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 10 |
|  | тыс. кв. м. | 22,018 |
| - Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 10 |
|  | тыс. кв. м | 22,018 |
|  | % | 8,1 |
| - Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов (% от п 1-п 1.1.-п.1.2, количество) | ед. | 83 |
|  | тыс. кв. м | 143,221 |
|  | % | 66,9 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |  |  |
| - Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед. | 10 |
|  | кв. м | 29857 |
| Парк отдыха «Центральный» | ед/кв.м | 1/8075 |
| Сквер (набережная) | ед/кв.м | 1/2000 |
| Сквер (за памятником ВОВ) | ед/кв.м | 1/3000 |
| Сквер (ул. Калинина, 15/7) | ед/кв.м | 1/1050 |
| Сквер (ул. Калинина, 41) | ед/кв.м | 1/680 |
| Сквер речников | ед/кв.м | 1/525 |
| Памятник павшим воина в 1941-1945 гг. | ед/кв.м | 1/1287 |
| Площадка для выгула собак (ул. Калинина, 15/6) | ед/кв.м | 1/2240 |
| Центральная улица Калинина | ед/кв.м | 1/9000 |
| Площадь перед ДК (ул. Калинина 43) | ед/кв.м | 1/2000 |
| - Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед. | 3 |
|  | кв.м | 9887 |
|  | % | 30,0 |
| Сквер речников | ед/кв.м | 1/525 |
| Памятник павшим воина в 1941-1945 гг. | ед/кв.м | 1/1287 |
| Парк отдыха «Центральный» | ед/кв.м | 1/8075 |
| - Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед. | 7 |
|  | кв.м | 19970 |
|  | % | 70 |
| Сквер (набережная) | ед/кв.м | 1/2000 |
| Сквер (за памятником ВОВ) | ед/кв.м | 1/3000 |
| Сквер (ул. Калинина, 15/7) | ед/кв.м | 1/1050 |
| Сквер (ул. Калинина, 41) | ед/кв.м | 1/680 |
| Площадка для выгула собак (ул. Калинина, 15/6) | ед/кв.м | 1/2240 |
| Центральная улица | ед/кв.м | 1/9000 |
| Площадь перед ДК | ед/кв.м | 1/2000 |
| - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0,38 |

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; - улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования финансовых средств, требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды поселка Подтесово в рамках данной Программы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения общественности поселка, в том числе в виде софинансирования реализуемых мероприятий.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий поселка Подтесово, включенных для благоустройства в Программу приведены в Приложении № 2,3 к настоящей Программе.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода благоустройства территории поселка Подтесово

Приложение 2

К Постановлению Администрации

от __.09.2023 № __-п

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2025 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи Программы: 1. обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель результативности 1: Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0,17 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 7 | 11 | 15 | 15 | 17 | 23 | 28 |
|  |  | тыс. кв. м |  |  | 22,464 | 32,001 | 43,483 | 43,483 | 50,224 | 61,978 | 68,641 |
| 1.2. | Показатель результативности 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % | 0,075 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 6,5 | 10,2 | 13,89 | 13,89 | 16,04 | 21,7 | 26,41 |
| 1.3. | Показатель результативности 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселка Подтесово) | % | 0,075 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 14,4 | 17,02 | 19,4 | 19,4 | 22,4 | 30,1 | 32,5 |
| 1.4. | Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 1.5. | Показатель результативности 5: Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | га | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 4812 | 4812 | 1812 | 1812 | 9887 | 9887 | 22857 |
| 1.6. | Показатель результативности 6: Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий | % | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 33,3 | 33,3 | 22,2 | 22,2 | 33,3 | 33,3 | 77,7 |
| 1.7 | Показатель результативности 7: Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м. | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 1,15 | 1,15 | 0,48 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 0,16 |
| 1.8 | Показатель результативности 8: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | % | 0,075 | Управляющие организации | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | тыс. руб. |  |  | 7,774 | 0 | 73,65 | 39,258 | 63,03 | 110,693 | 0 |
| 1.9 | Показатель результативности 9: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | % | 0,075 | Управляющие организации | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
|  |  | тыс. руб. |  |  | 19,961 | 0 | 0 | 224,070 | 0 | 171,307 | 0 |
| 1.10. | Показатель результативности 10: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | шт. | 0,075 | Администрация поселка Подтесово | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Показатель результативности 11: Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности | шт. | 0,075 | Администрация поселка Подтесово | 60 | 60 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Показатель результативности 12: Процент участия населения поселка в субботниках по благоустройству территорий, от общего количества жителей поселка | % | 0,08 | Администрация поселка Подтесово | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Исполняющий полномочия Главы п. Подтесово                                        _________           О.А. Гареева

(подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 3

К Постановлению Администрации

от __.09.2023 № __-п

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2025 годы»

| № п/п | Цели, целевые показатели |  | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1: Количество благоустроенных дворовых территорий |  | Ед. | 2 | 7 | 11 | 15 | 15 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 1.2 | Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) |  | Ед. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.3 | Показатель результативности 10: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. |  | Ед. | 0 | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Показатель результативности 11: Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности |  | Ед. | 0 | 60 | 60 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Исполняющий полномочия Главы п. Подтесово                                        _________           О.А. Гареева

(подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 4

К Постановлению Администрации

от __.09.2023 № __-п

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня на 2024 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь общая/ жилая кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | Доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ул. Мичурина, 81 | 412,9 | № 1 от 25.07.2023 | 13.07.2023 | 881,6 | 17,63 | 2 | подготовка дворовой территории к началу работ посадка кустарников, цветов | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 17 | 501,1 | № 1 от 28.07.2023 | 15.07.2023 | 1994,0 | 26,68 | 2 | подготовка дворовой территории к началу работ посадка кустарников, цветов | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Калинина, 19 | 495,3 | № 1 от 28.07.2023 | 15.07.2023 |  |  |  | подготовка дворовой территории к началу работ посадка кустарников, цветов | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 21 | 485,4 | № 1 от 28.07.2023 | 15.07.2023 | 1253,6 | 25,07 | 2 | подготовка дворовой территории к началу работ посадка кустарников, цветов | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | пер. Заводской, 24 | 510,7 | № 1 от 17.08.2023 | 10.08.2023 | 1458,5 | 29,2 | 2 | подготовка дворовой территории к началу работ посадка кустарников, цветов | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | пер. Заводской, 30 | 497,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 96 | 529,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Северная, 98 | 528,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Северная, 100 | 522,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 102 | 486,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 104 | 496,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 106 | 509,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Ульяны Громовой, 18 | 493,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Ульяны Громовой, 20 | 508,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Рабоче-Крестьянский, 3 | 495,7 | * | * | * | * | * | * | Самоуправление |
|  | пер. Рабоче-Крестьянский, 4 | 615,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Рабоче-Крестьянский, 17 | 526,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер Рабоче-Крестьянский, 17а | 495,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Октябрьский, 3 | 610,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Октябрьский, 20 | 750,0 | * | * | * | * | * | * | Самоуправление |
|  | пер. Талалихина, 13 | 2226,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Калинина, 22 | 332,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Калинина, 26 | 335,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 28 | 351,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 53 | 497,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 55 | 355,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Калинина, 57 | 334 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 63 | 510 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 65 | 506,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 67 | 409,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Калинина, 69 | 396,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина, 71 | 405 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 2 а | 487,8 | * | * | * | * | * | * | Непосредственное управление |
|  | ул. Пушкина, 4 а | 499,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Пушкина, 12 | 4138 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Комфорт -Сервиз» |
|  | ул. Пушкина, 36 | 500 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Пушкина, 79 | 326,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 85 | 381,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Союз» |
|  | ул. Пушкина, 86 | 341,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 91 | 501,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Пушкина, 93 | 503,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Пушкина, 95 | 501,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 151 | 530,0 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 85 | 335,6 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 86 | 329,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 87 | 339,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная,88 | 412,2 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 90 | 407,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 92 | 336,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 94 | 339,1 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 110 | 747,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Олега Кошевого, 8 | 559,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 82 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 85 | 332,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 87 | 409,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Мичурина, 88 | 428,5 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 89 | 411 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 90 | 358,9 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 91 | 337 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 92 | 385,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 93 | 331,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 134 | 338,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 132 | 337,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая, 30 | 762,4 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Полевая, 32 | 740 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Полевая, 33 | 541,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | ул. Полевая, 35 | 494,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая, 37 | 338,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая,78 | 333,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Полевая, 80 | 342,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Некрасова, 20 | 510,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | пер. Заводской, 4 | 640,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Заводской, 6 | 628,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 8 | 485,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | пер. Заводской, 22 | 409,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской, 26 | 332,6 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Заводской, 28 | 365,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Советский, 3 | 477,3 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Советский, 15 | 504,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | пер. Советский, 17 | 531,7 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Советский, 17 а | 517,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |
|  | пер. Советский, 19 а | 494,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Советский, 19 б | 522,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Гарант-Сервис» |

Исполняющий полномочия Главы п. Подтесово                                        _________           О.А. Гареева

(подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 5

К Постановлению Администрации

от __.09.2023 № __-п

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на 2024 год

| № п/п | Адрес общественной территории |  |  |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории кв.м. | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования | тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | п. Подтесово | поселок городского типа | п. Подтесово | Набережная Ул. Первомайская | Сквер | Место для отдыха |  | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 |  |  |  | За памятником ВОВ Ул. Первомайская,7 | Сквер | Место для отдыха | нет | 3000 . | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 |  |  |  | Ул. Калинина, 15/7 | Сквер | Отдых (рекриация) | 24:12:0000000:6683 | 1050 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 |  |  |  | Ул. Калинина, 41 | Сквер | Место для отдыха | 24:12:0350129:308 | 680 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 |  |  |  | Ул. Калинина, 15/7 | Площадка для выгула собак | Площадка для выгула собак | 24:12:0350101:282 | 2240 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 |  |  |  | Ул. Калинина | Центральная улица | Место для отдыха | нет | 9000 | 6 | да | 2 | 3 цветочных вазона , 2 доски для объявлений, | да |
| 7 |  |  |  | Ул. Калинина, 43 | Площадь перед Домом Культуры | Место для проведения массовых мероприятий | 24:12:0350129:155 | 2000 | 7 | нет | 6 | Памятник В.И. Ленину, памятный знак войнам интернационалистом, 2 цветника, скамейки 6 шт., урны 5 шт. | да |

Исполняющий полномочия Главы п. Подтесово                                        _________           О.А. Гареева

(подпись)    (расшифровка подписи)