Приложение

к постановлению администрации поселка Подтесово от 14.10.2014 № 64-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В ПОСЕЛКЕ ПОДТЕСОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»

(в редакции постановления администрации п. Подтесово от 14.10.2014 № 64-п)

- Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Подтесово на 2014-2016 годы».

| Наименование программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Подтесово на 2014-2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Постановление администрации поселка Подтесово от 14.08.2013 № 59-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Подтесово, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Подтесово Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация поселка Подтесово Енисейского района |
| Ответственный исполнитель под программы | Администрация поселка Подтесово Енисейского района |
| Цель программы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования п. Подтесово Енисейского района. |
| Задачи программы | Долевое строительство жилья для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | К 2016 г. будет введено в эксплуатацию 2522,68 кв.м. жилых помещений для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда п. Подтесово |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2014 по 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы за весь период действия из средств районного бюджета составляет 94 760,62 тысяч рублей, в том числе: 2014 год – 15 877,30 тыс. руб. в том числе: средства фонда – 10 864,64 тыс. руб.; средства краевого бюджета – 4 283,73 тыс. руб.; средства бюджета поселения – 728,93 тыс. руб. 2015 год – 78 883,32 тыс. руб. в том числе: средства фонда – 25 350,84 тыс. руб.; средства краевого бюджета – 53 532,48 тыс. руб.; средства бюджета поселения – 0 тыс. руб. 2016 год – 0 |
| Система организации контроля за исполнением программы | Текущий контроль за исполнением Программных мероприятий, а так же подготовкой и предоставления отчетных данных возлагается на администрацию п. Подтесово, осуществляющую функции и полномочия «Заказчика». |

- Основные разделы Программы

2. 1. Постановка приоритетной цели  и обоснование необходимости разработки Программы

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента в декабре 2012 года в Федеральный закон внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

На начало 2012 года общая площадь аварийного жилищного фонда по поселку Подтесово, подтвержденная установленными документами, составила 3389,50 кв. метров.

Учитывая наличие в Федеральном законе обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 1 сентября 2017 года - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда после 1 января 2013 года,  муниципальное образование п. Подтесово должен расселить 6 аварийных жилых домов.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо построить многоквартирных  жилых домов не менее 2 000,9 кв. метров общей площади жилых помещений.

Программа разработана в целях  реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования п. Подтесово, которое:

- - соответствуют показателям, необходимым для проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства, - условиям, определенным статьей 14 Федерального закона;

- - по которым утвержден объем долевого финансирования за счет средств

- бюджета субъекта Российской Федерации и местного  бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (приложение 4);

- - в которых имеются многоквартирные дома, признанные до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи                      с физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение 1).

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы

- Целями  Программы являются:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования п. Подтесово Енисейского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу:

- участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее – долевое строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Перечень целевых индикаторов программы представлен в приложениях      № 5.

- Программа реализуется в течение 2014-2016 годов.

2.3. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №6 к программе.

Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Финансирование мероприятий по долевому строительству домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета и средств бюджетов поселений.

Средства Фонда и средства краевого бюджета направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

Средства поселения направляются:

на долевое финансирование мероприятий программы;

на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас);

Главным распорядителем и получателем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация поселка Подтесово.

Исполнителями мероприятий программы являются администрация поселка Подтесово.

Администрация поселка Подтесово принимает указанную  субсидию и использует ее по целевому назначению – на финансирование мероприятий предусмотренных в разделе 2.6  Программы, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Администрация  поселка Подтесово представляют в МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района» документы о реализации программы при участии в долевом строительстве малоэтажных домов:

один раз:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения;

ежемесячно:

в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным отчет о финансировании и фактическом исполнении;

ежеквартально:

в срок до 5 числа, месяца следующего за отчетным периодом отчет об использовании бюджета;

в срок до 3 числа, месяца следующего за отчетным периодом отчет об использовании межбюджетных трансфертов.

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта;

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой поселка или уполномоченным им лицом.

Администрация поселка Подтесово в течение месяца после переселения граждан из аварийного жилищного фонда представляют в МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района» перечень предоставленного жилья с указанием:

адреса предоставленного жилого помещения (улица, номер дома, номер квартиры);

общей площади предоставленного жилого помещения (при строительстве многоквартирного жилого дома - проектной);

количества граждан, проживающих в каждом предоставленном жилом помещении;

фамилии, имени, отчества каждого члена переселенной семьи;

оснований проживания граждан в ранее занимаемом жилом помещении (договор найма, договор социального найма, договор купли-продажи, договор дарения и другие основания).

Ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальное образование поселок Подтесово.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

2.4. Управление Программой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей Программой осуществляет Администрация поселка Подтесово.

Функции Администрации поселка Подтесово заключаются в следующем:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей программы;

- совершенствование механизма реализации настоящей программы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей программы.

Текущий контроль за исполнением Программных мероприятий, а так же подготовкой и предоставления отчетных данных возлагается на администрацию п. Подтесово, осуществляющую функции и полномочия «Заказчика».

2.5 Оценка социально-экономической эффективности программы.

Реализация мероприятий программы позволит достичь ряд задач, в частности:

Улучшить архитектурный облик п. Подтесово;

Снизить долю аварийного жилья в жилищном фонде к 2016 году на 100% к уровню 2012 года.

К  2016 году будет введено в эксплуатацию 2522,68  кв.м жилых помещений для последующего предоставления гражданам п. Подтесово, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

- 2.6. Мероприятия программы

Перечень программных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 6 к Программе.

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия программы предусматривают их реализацию за счет средств  Фонда и консолидированного бюджета Красноярского края.

Объем финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой.

Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения  составляет 36 430  рублей.

Объем финансирования на реализацию Программы составляет 94 760,62

тысяч рублей в том числе:

Средства Фонда – 36 215,48 тыс. руб. в т.ч.:

2014 год –  10 864,64  тыс. руб.;

2015 год – 25 350,84 тыс. руб.;

2016 год -  0 тыс. руб.

Средства краевого бюджета -  57 816,21  тыс. руб. в т.ч.:

2014 год –  4 283,73 тыс. руб.;

2015 год – 53 532,48 тыс. руб.;

2016 год -  0 тыс. руб.

Средства бюджета поселения –  728,93  руб. в т.ч.:

2014 год –  728,93  тыс. руб.;

2015 год – 0  тыс. руб.

2016 год -  0 тыс. руб.

- средства Фонда, направляемые на финансирование долевого строительства для последующего предоставления  гражданам жилых помещений по цене, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (далее – средства Фонда на долевое финансирование)  - 36 215,48 тыс.  рублей;

- - средства краевого бюджета, направляемые на финансирование долевого строительства для последующего предоставления  гражданам жилых помещений по цене, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (далее - средства краевого бюджета на долевое финансирование) -    57 816,21 тыс.  рублей;

- - средства бюджета поселения, направляемые на финансирование долевого строительства для последующего предоставления  гражданам жилых помещений по цене, рассчитанной с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (далее - средства местных бюджетов на долевое финансирование) - 728,93  тыс. рублей.

Приложение №1

к программе «Переселение  граждан из аварийного

жилищного фонда  в поселке Подтесово  на 2014-2016 годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципаль-ная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета поселений | средства краевого бюджета финансирование стоимости разницы общей площади |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по п. Подтесово на 2014─2016 годы, в т. ч.: |  | х | х | х | х | 126 | 126 | 2 000,90 | 60 | 11 | 49 | 2 000,90 | 419,90 | 1 581,00 | 94 760 623,10 | 36 215 482,23 | 57 816 213,00 | 728 927,87 | 0 |
| Всего по п. Подтесово на 2014─2016 годы с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 126 | 126 | 2 000,90 | 60 | 11 | 49 | 2 000,90 | 419,90 | 1 581,00 | 94 760 623,10 | 36 215 482,23 | 57 816 213,00 | 728 927,87 | 0 |
| Всего по п. Подтесово на 2014─2016 годы без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по 1-му этапу, в т. ч.: |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по 1-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию п. Подтесово |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по 1-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по 2-му этапу, в т. ч.: |  | х | х | х | х | 126 | 126 | 2 000,90 | 60 | 11 | 49 | 2 000,90 | 419,90 | 1 581,00 | 94 760 623,10 | 36 215 482,23 | 57 816 213,00 | 728 927,87 | 0 |
| Всего по 2-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 126 | 126 | 2 000,90 | 60 | 11 | 49 | 2 000,90 | 419,90 | 1 581,00 | 94 760 623,10 | 36 215 482,23 | 57 816 213,00 | 728 927,87 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию п. Подтесово |  | х | х | х | х | 126 | 126 | 2 000,90 | 60 | 11 | 49 | 2 000,90 | 419,90 | 1 581,00 | 94 760 623,10 | 36 215 482,23 | 57 816 213,00 | 728 927,87 | 0 |
| 1 | п. Подтесово, ул. Первомайская, д. 9 | 05 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 307,00 | 14 | 1 | 13 | 307,00 | 12,70 | 294,30 | 14 539 213,00 | 5 556 576,06 | 8 870 796,84 | 111 840,10 | 0 |
| 2 | п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 84 | 01 | 28.10.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 17 | 17 | 347,20 | 8 | 2 | 6 | 347,20 | 97,10 | 250,10 | 16 443 044,80 | 6 284 179,83 | 10 032 380,01 | 126 484,96 | 0 |
| 3 | п. Подтесово, ул. О.Кошевого, д. 4 | 03 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 12 | 12 | 198,00 | 6 | 1 | 5 | 198,00 | 22,30 | 175,70 | 9 377 082,00 | 3 583 720,07 | 5 721 230,53 | 72 131,40 | 0 |
| 4 | п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 147 | 07 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 13 | 13 | 248,60 | 6 | 3 | 3 | 248,60 | 127,60 | 121,00 | 11 773 447,40 | 4 499 559,64 | 7 183 322,78 | 90 564,98 | 0 |
| 5 | п. Подтесово пер Пролетарский, д. 12 | 4 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 27 | 27 | 419,10 | 12 | 4 | 8 | 419,10 | 160,20 | 258,90 | 19 848 156,90 | 7 585 540,81 | 12 109 937,96 | 152 678,13 | 0 |
| 6 | п. Подтесово, ул. Первомайская, д. 15 | 6 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 31 | 31 | 481,00 | 14 | 0 | 14 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | 22 779 679,00 | 8 705 905,82 | 13 898 544,88 | 175 228,30 | 0 |

Глава поселка Подтесово                                                                                                                           А.М.Лейбович

| Приложение №2 к программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Подтесово на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщика |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по п. Подтесово на 2013─2017 годы, в т.ч.: |  | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по п. Подтесово на 2013─2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |  | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу, в т. ч.: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу, в т. ч.: |  | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию п. Подтесово |  | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 2 000,90 | 94 760 623,10 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Подтесово, ул. Первомайская, д. 9 | 307,00 | 14 539 213,00 | 307,00 | 14 539 213,00 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 84 | 347,20 | 16 443 044,80 | 347,20 | 16 443 044,80 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Подтесово, ул. О. Кошевого, д. 4 | 198,00 | 9 377 082,00 | 198,00 | 9 377 082,00 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 147 | 248,60 | 11 773 447,40 | 248,60 | 11 773 447,40 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Подтесово пер Пролетарский, д. 12 | 419,10 | 19 848 156,90 | 419,10 | 19 848 156,90 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Подтесово, ул. Первомайская, д. 15 | 481,00 | 22 779 679,00 | 481,00 | 22 779 679,00 | 47 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава поселка Подтесово                                                                                                                           А.М.Лейбович

Приложение №3

к программе «Переселение  граждан из аварийного

жилищного фонда  в поселке Подтесово  на 2014-2016 годы»

|  |  | Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество расселенных жителей |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего |
|  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | п. Подтесово | 0 | 2 000,90 | 0 | 2 000,90 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 126 | 0 | 126 |

Глава поселка Подтесово                                                                                                                                           А.М.Лейбович

Приложение №4

к программе «Переселение  граждан из аварийного

жилищного фонда  в поселке Подтесово  на 2014-2016 годы»

|  | Распределение средств финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда п. Подтесово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальных образований | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2016 годы в рамках выполнения программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | средства Фонда |  | средства краевого бюджета | средства местных бюджетов |  | Всего |  |  | средства Фонда |  | средства краевого бюджета |  |  | средства бюджета поселения |  | Всего |  | средства Фонда | средства краевого бюджета |  | средства бюджета поселения на финансирование стоимости разницы общей площади |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Подтесово | 94 760 623,10 | 36 215 482,23 |  | 57 816 213,00 | 728 927,87 |  | 15 877 300,69 |  | 10 864 644,67 |  | 4 283 728,15 |  |  | 728 927,87 |  |  | 78 883 322,41 | 25 350 837,56 |  | 53 532 484,85 |  | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2014 году | 3 100 782,61 | 3 100 782,61 |  |  |  |  | 3 100 782,61 |  | 3 100 782,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2015 году | 7 763 862,06 | 7 763 862,06 |  |  |  |  | 7 763 862,06 |  | 7 763 862,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава поселка Подтесово                                                                                                                                           А.М.Лейбович

Приложение №5

к программе «Переселение  граждан из аварийного

жилищного фонда  в поселке Подтесово  на 2014-2016 годы»

- Перечень целевых индикаторов программы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый 2012 год | Текущий финансовый 2013 год | Очередной финансовый 2014 год | Первый год планового периода - 2015 год | Второй год планового периода- 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования п. Подтесово Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений | кв.м | ведомственная отчетность | х | х | х | 2522,68 | х |

Глава поселка Подтесово                                                                                                 А.М.Лейбович

Приложение №6

к программе «Переселение  граждан из аварийного

жилищного фонда  в поселке Подтесово  на 2014-2016 годы»

- Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | очередной финансовый 2014 год | первый год планового периода 2015 год | второй год планового периода 2016 год | Итого на период |
| Цель: «Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования поселок Подтесово Енисейского района» |  |  |  |  |  | 15 877,30 | 78 883,32 | 0 | 94 760,62 |
| - Задача: Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство многоквартирных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  | 15 877,30 | 78 883,32 | 0 | 94 760,62 |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация п. Подтесово | 094 | 0501 | 0519502 | 414 | 10 864,64 | 25 350,84 | 0 | 36 215,48 |
| Мероприятие 2. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | Администрация п. Подтесово | 094 | 0501 | 0519602 | 414 | 4 283,73 | 53 532,48 | 0 | 57 816,21 |
| Мероприятие 3. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средства бюджета поселения | Администрация п. Подтесово | 094 | 0501 | 0519702 | 414 | 728,93 | 0 | 0 | 728,93 |

Глава поселка Подтесово                                                                                                        А.М.Лейбович