АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОДТЕСОВО

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021 г                                 п. Подтесово                                         № 104-п

О внесении изменений в постановление администрации поселка Подтесово от 31.10.2017 года №144-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», статьей 17 Устава поселка Подтесово, постановлением Администрации поселка Подтесово от 28.09.2016г. № 129-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Подтесово, их формировании и реализации», постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»»,  утвержденную постановлением администрации поселка Подтесово от 31.10.2017 №144-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»» (далее по тексту - Программа)   следующие изменения:

1.1 приложение № 1 «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 приложение № 2 «Значение целевых показателей муниципальной программы на долгосрочный период» паспорта Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 приложение № 2 «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня на 2022 год.» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать постановление в информационном издании «Подтёсовский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы п. Подтесово Сухотина А.А.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава п. Подтесово                                                                           А.М.Лейбович

| Приложение № 1 к постановлению Администрации п. Подтесово № 104-п от 24.09.2021г Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи Программы: 1. обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель результативности 1: Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0,17 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 |
|  |  | тыс. кв.м |  |  | 22,464 | 32,001 | 43,483 | 47,170 | 53,422 | 56,000 | 58,000 |
| 1.2. | Показатель результативности 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % | 0,075 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 6,5 | 10,2 | 13,89 | 14,81 | 16,7 | 20,4 | 23,1 |
| 1.3. | Показатель результативности 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселка Подтесово) | % | 0,075 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 14,4 | 17,02 | 19,4 | 25,4 | 29,3 | 30,1 | 32,5 |
| 1.4. | Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5. | Показатель результативности 5: Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | га | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 4812 | 4812 | 1812 | 9887 | 9887 | 9887 | 9887 |
| 1.6. | Показатель результативности 6: Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий | % | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 33,3 | 33,3 | 22,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 1.7 | Показатель результативности 7: Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 1,15 | 1,15 | 0,48 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 1.8 | Показатель результативности 8: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | % | 0,075 | Управляющие организации | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. |  |  | 7,774 | 0 | 73,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Показатель результативности 9: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | % | 0,075 | Управляющие организации | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. |  |  | 19,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 10. | Показатель результативности 10: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | шт. | 0,075 | Администрация поселка Подтесово | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 11 | Показатель результативности 11: Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности | шт. | 0,075 | Администрация поселка Подтесово | 60 | 60 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 12 | Показатель результативности 12: Процент участия населения поселка в субботниках по благоустройству территорий, от общего количества жителей поселка | % | 0,08 | Администрация поселка Подтесово | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Глава п. Подтесово                                                                              _________                     А.М.Лейбович

(подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к постановлению

Администрации п. Подтесово № 104-п  от 24.09.2021г

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Значение целевых показателей муниципальной программы на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. | Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1: Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью | Ед. | 2 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26 |
| 1.2 | Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 1.3 | Показатель результативности 10: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | Ед. | 0 | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Показатель результативности 11: Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности | Ед. | 0 | 60 | 60 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Глава п. Подтесово                                                                       _________                                  А.М.Лейбович

(подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к постановлению

Администрации п. Подтесово № 104-п  от 24.09.2021г

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня на 2022 год.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь общая/жилая кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | пер. Заводской,16 | 3098,1 | * | 12.09.2021 | 1942,6 | 38,9 | 2 | Подготовка территории, уборка мусора, посадка цветов | ООО УК «Комфорт -Сервиз» |
|  | Проезд к дому 16 пер. Заводской | - | - | - | 523,924 | - | - | - | - |
|  | ул. Полевая дом 22 | 4200,0 |  | 12.09.2021 | 1 238,3 | 24,8 | 2 | Подготовка территории, уборка мусора, посадка кустарников, цветов, покраска палисадников | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Рабоче – Крестьянский , 3 | 495,7 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Рабоче - Крестьянский , 4 | 615,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Рабоче – Крестьянский , 17 | 526,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер Рабоче – Крестьянский , 17а | 495,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Октябрьский,3 | 610,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Октябрьский,20 | 750,0 | * | * | * | * | * | * | Самоуправление |
|  | пер. Талалихина, 13 | 2226,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина,11 | 1278 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Калинина,17 | 501,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,19 | 495,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,21 | 485,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,22 | 332,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Калинина,26 | 335,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,28 | 351,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,53 | 497,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,55 | 355,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,57 | 334 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,59 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,63 | 510 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,65 | 506,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,67 | 409,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,69 | 396,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,71 | 405 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Пушкина, 2 а | 487,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Пушкина, 4 а | 499,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Пушкина, 12 | 4138 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Комфорт -Сервиз» |
|  | ул.Пушкина, 36 | 500 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Пушкина, 79 | 326,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Пушкина, 85 | 381,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Союз» |
|  | ул.Пушкина, 86 | 341,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Пушкина, 91 | 501,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Пушкина, 93 | 503,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Пушкина, 95 | 501,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Пушкина, 143 | 528,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 151 | 530,0 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 85 | 335,6 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 86 | 329,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 87 | 339,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная,88 | 412,2 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 90 | 407,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 92 | 336,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 94 | 339,1 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 96 | 529,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 98 | 528,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 100 | 522,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 102 | 486,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 104 | 496,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 106 | 509,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 110 | 747,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Олега Кошевого,8 | 559,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 81 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 82 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 85 | 332,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 87 | 409,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 88 | 428,5 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 89 | 411 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 90 | 358,9 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 91 | 337 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 92 | 385,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 93 | 331,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 134 | 338,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 132 | 337,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Полевая, 30 | 762,4 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Полевая, 32 | 740 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Полевая, 33 | 541,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Полевая, 35 | 494,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая, 37 | 338,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Полевая,78 | 333,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Полевая, 80 | 342,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Ульяны Громовой, 18 | 493,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Ульяны Громовой, 20 | 508,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Некрасова, 20 | 510,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,4 | 640,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Заводской,6 | 628,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,8 | 485,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Заводской,9 | 347,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,11 | 578,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,13 | 577,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,20 | 329,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,22 | 409,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,24 | 504,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,26 | 332,6 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Заводской,28 | 365,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,30 | 497,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Советский , 3 | 477,3 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Советский , 15 | 504,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Советский , 17 | 531,7 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Советский , 17 а | 517,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Советский , 19 а | 494,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Советский , 19 б | 522,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |

Глава п. Подтесово                                                                                _________                     А.М.Лейбович

(подпись)                    (расшифровка подписи)